移动运维项目组工作进展

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 日期 | 本周完成工作 | 下周计划 | 存在问题 |
| 刘欢 | 2019年6月11号-2019年6月13号 | 1. 微信小程序静态页面部分三个主页面完成，包括“主页”、“待办”和“我的”三个部分，使用的编译器是微信原生的开发者工具，语言是WXML、WXSS、JS，利用盒模型流式布局。   2、将程序git到github，完善REAMDME部分，并随时更新。  3、根据变更申请单模版设计“主页”页面中|“变更管理”的“发起部分”。  4、使用ajax，利用http协议的post命令将变更申请单提交到服务器的数据库。 | 1、开发“主页”页面中|“变更管理”的“未处理”、“已处理”和“抄送模块”。  2、与后台数据库交互成功。  3、熟悉设计的流程。 | 1、与后台数据库交互不成功，数据无法上传。  2、设计的流程不太熟练。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |